IR.271.15.2020	 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY nr ZP16/2020

zawarta w dniu ….........2020 roku w Ścinawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Ścinawa z siedzibą w Ścinawie,

Rynek 17, 59 – 330 Ścinawa, NIP 692 226 13 96, reprezentowaną przez:

Krystiana Kosztyłę – Burmistrza Ścinawy,

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa – Marzeny Dawedowskiej

a

………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach 2020-2021

- Zamówienie realizowane będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym zgodnie

- z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2100 ze zm.), na warunkach określonych umową oraz zgodnie z ustaleniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

§ 3

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w szczególności:

- odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów oraz na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- odbierania odpadów zebranych selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, przez właścicieli nieruchomości, nie dopuszczając do mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów,

- postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego,

- dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w kolorach żółte, zielone, niebieskie i brązowe) przez cały okres trwania umowy,

- Wyposażenia aptek zlokalizowanych na terenie miasta Ścinawa, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a także ewentualnie nowopowstających w specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie przeterminowanych leków oraz opróżnianie ich w terminie 7 dni od zgłoszenia ich zapełnienia. Pojemnik należy zapewnić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy.

- wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i kontenery na odpady ( załącznik nr 10 do SIWZ) wg nw. Wskazań:

- pojemnik o pojemności 120 l – 900 szt.

- pojemnik o pojemności 140 l – 60 szt.

- pojemnik o pojemności 240l – 1 300 szt.

- pojemnik o pojemności 360 l – 245 szt.

- pojemnik o pojemności 1100l – 100 szt.

- wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 17 w Ścinawie w pojemniki do gromadzenia odpadów:

- kontener 8m3 – 10 szt.

- kontener 10m3 – 5 szt.

- postawienia na terenie miasta i gminy Ścinawa pojemników z tworzywa sztucznego typu igloo w ilości i miejscach wskazanych na załączniku nr 13 do SIWZ

- używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby tych pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, pojazdy powinny być czytelnie oznaczone nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu,

- terminowego przekazywania raportów miesięcznych,

- przekazywanie Zamawiającemu informacji o nieruchomościach, która nie znajduje się w wykazie prowadzonym przez Zamawiającego,

- przekazywania Zamawiającemu informacji o nieruchomościach, na których odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

- wykonanie napraw lub ponoszenie kosztów naprawy, według wyboru Zamawiającego, szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składowania odpadów itp.).

Podwykonawcy

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie jak niżej:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku sporu między Wykonawcą a podwykonawcami odnośnie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający może przekazać sporną należność do depozytu sądowego.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się przepisy art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie postanowienia niniejszego paragrafu.

Personel wykonawcy

§ 5

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/1 etatu, co najmniej 25% osób, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia wskazanym w rozdziale 3 SIWZ – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.

- Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w zakresie nie mniejszym, niż wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca składa wykaz osób (załącznik nr 3 do umowy) oddelegowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem które osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem o tym, że wskazane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust.3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace, zamawiający wzywa kierownika do wydania zakazu wykonywania przez te osoby usługi do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia pisemnego (mailem lub faksem) wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w  niniejszej umowie,

- weryfikacji i zatwierdzania projektu harmonogramu odbioru odpadów sporządzanego przez Wykonawcę.

§ 7

Dokumentacja i raporty

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy wraz z kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi potwierdzonymi za zgodność kopii z oryginałem potwierdzającymi dokonanie w/w czynności.

- Wykonawca przesyła Raporty, o których mowa wyżej do Zamawiającego w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy, jako załącznik do protokołu w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa.

- Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje protokół w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa lub zgłasza uwagi.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nieujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego – w formie papierowej.

§ 8

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy za cały okres realizacji umowy nie przekroczy kwoty:

…………………………….…zł brutto (słownie: …………………………….…………………………………………),

w tym:

…………………………….…zł netto   (słownie: ………………………….……………………………………………),

podatek VAT w wysokości 8% wynosi: ……………………zł  (słownie: ………………………….……………………………………………).

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie za każdą tonę odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów w wysokości:

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zmieszanych,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - papier,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – tworzywa sztuczne, metale,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – szkło,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – odpady budowlano-rozbiórkowe,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - papier,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – przeterminowane leki,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych biodegradowalnych,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych – zużytych opon,

- …………. zł brutto za tonę odebranych odpadów komunalnych wielkogabarytowych,

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 rozliczane będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa.

- Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku …………………………………………………………… na konto nr……………………………………………………… w ciągu …. dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 3.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze VAT a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w niniejszej umowie.

- W przypadku zmiany podatku VAT ceny netto wskazane w umowie nie ulegną zmianie. W takiej sytuacji skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i Wykonawcę, po uprzednim wprowadzeniu do podpisanej umowy stosownych ustaleń w tym zakresie w formie aneksu.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – Dz. U. z 2018r. poz. 2191, posiada konto na platformie PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.

- Strony oświadczają, iż nabywcą usługi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest Gmina Ścinawa.

- Faktury powinny być wystawione na następujące dane:

Nabywca – Gmina Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa,

NIP: 692 226 13 96, REGON 390647564

Odbiorca – Urząd Miasta i Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

- Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego podpisanego i prawidłowo sporządzonego bezusterkowego protokołu 
w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających 
w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy, z informacją o błędach w fakturze i koniecznością przedłożenia prawidłowej faktury.

- W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy wystawi wadliwą fakturę, w szczególności, gdy:

  - kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii,

  - stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,

  - podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszą umową,

  - potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy lub dla pozoru,

zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

- Zamawiający oświadcza, iż w przypadku zamiaru przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez Wykonawcę/Dostawcę może on przesłać  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną (zwaną dalej „uFE”), o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w  zamówieniach publicznych, tj. faktury spełniającej wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem PEF, o której mowa w art. 2 pkt. 32 uVAT; przesył uFE poprzez PEF możliwy jest po założeniu przez Wykonawcę konta na PEF, a dostarczenie uFE następuje poprzez skrzynkę PEPPOL identyfikowaną poprzez NIP dla celów VAT Gminy – dotyczy Urzędu Gminy; poprzez GLN – dotyczy Jednostek innych niż Urząd Gminy. Konto na PEF umożliwia odbiór i przesyłanie uFE oraz iDE, zaś PEF to system teleinformatyczny, którego funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

- Dla Stron Zamówienia data wpływu uFE uzależniona jest od czasu pracy Sekretariatu Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, iż Sekretariat Jednostki czynny jest w:

- poniedziałek w godzinach: od 7.30 do15.00

- wtorek w godzinach: od 8.00 do 16.00

- środę w godzinach: od 7.30 do 15.30

- czwartek w godzinach: od 7.30 do 15.30

- piątek w godzinach: od 7.30 do 15.00

- Zamawiający oświadcza, iż Sekretariat Jednostki  jest nieczynny w soboty, niedziele oraz w święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy.

- Strony postanawiają, iż w przypadku przesłania uFE poza godzinami pracy, 
w dni wolne od pracy lub święta, a także poza czasem pracy Sekretariatu Jednostki, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający oświadcza, że działając na podstawie art. 4 ust. 4 uEF  wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem PEF iDE, wskazanych w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w  zamówieniach publicznych. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: zlecenie dostawy (zamówienie), awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, fakturę korygującą, notę księgową.

- Zamawiający oświadcza, że zawarte w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia nie przekraczających równowartości 30.000 EURO, postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego,  iż działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy o EF Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 tej ustawy, tj. w stosunku do umów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o koncesji na roboty budowalne albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Strony postanawiają, że w przypadku przesłania przez Wykonawcę uFE do zamówienia, w stosunku do którego zastosowanie ma pkt. vii., faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W ww. przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny sposób, tj. osobiście do Biura Obsługi Klienta/Biura podawczego/Sekretariatu Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).

- Wykonawca/Dostawca oświadcza, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego ……………… z siedzibą przy …………………. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmieni się właściwość miejscowa Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego nie później niż wraz z fakturą dokumentującą realizację zamówienia/zlecenia/umowy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy nr …… z dnia …… jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub w SKOK i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego niniejszej umowie następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W ww. przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone.

- W przypadku braku możliwości zastosowania zapłaty w sposób określony w ust. 30, 
w szczególności zwrotu przez bank/SKOK kwoty objętej przelewem z zastosowanym „komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu zawiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu możliwości wskazanej wyżej.”.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej za cały okres świadczenia usług tj. kwotę ……………..…………….zł (słownie: ……………………………………..…..…………).

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o naprawienie szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub opłaconej polisie ubezpieczeniowej lub

w formie poręczenia powinno być ustanowione, jako bezwarunkowe i nieodwołalne.

- Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazać, jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w formie pieniężnej zwrot zabezpieczenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

Ubezpieczenie OC Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od podpisania umowy kopię umowy ubezpieczenia lub opłaconej polisy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub opłaconych polis.

§ 11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

  - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - za każdy potwierdzony przypadek nieodebrania odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebrania odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem, w wysokości 50,00 zł; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50 zł oraz liczby nieruchomości, z których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem,

  - za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnych raportów miesięcznych, w wysokości 100,00 zł, o których mowa w § 7 ust. 2,

  - za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest czytelnie oznakowany nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień braku oznakowania,

  - w wysokości 10,00 zł za każdy przypadek niedostarczenia na nieruchomość worków w takiej ilości i rodzaju, w jakiej zostały odebrane z nieruchomości; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 10 zł oraz liczby nieruchomości, do których nie dostarczono worków w takiej ilości i rodzaju, w jakim zostały odebrane,

  - w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieprzekazania informacji o nieruchomościach na których odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 8 ust. 1 w wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajaćego.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron w zakresie utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Strony uzgadniają, że podstawą do odstąpienia od umowy może być w szczególności sytuacja w której:

- wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,

- wykonawca realizujący przedmiot umowy nie posiada aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do jego realizacji,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem,

- wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- We wskazanym w ust. 1 pkt 1), 2), 4) przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje stronie, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, w szczególności jeżeli zaistnieją zmiany systemu prawnego, np. odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie mógł prowadzić Gminny Zakład Budżetowy, bez obowiązku przeprowadzenia przetargu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca nie może żądać zapłaty kary umownej ani odszkodowania, a przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenia należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Poufność informacji i ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z realizacją niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania niniejszej umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe na zasadach określonych w załączniku 4 do niniejszej umowy, to jest na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad czynnościami będącymi przedmiotem umowy prowadzić będzie:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ze Strony Wykonawcy upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem Umowy i kontroli jej realizacji będą:

- ……………………………. - ……………………………….., tel……………., e-mail………………………..

- ……………………………. - ……………………………….., tel……………., e-mail………………………..

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obwiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą Stronę w formie pisemnej.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany dokonywać na każde wezwanie Zamawiającego, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, objazdów miejsc objętych przedmiotem umowy, celem oględzin, sprawdzenia wykonanych usług.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji niniejszej Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania.

§ 15

Zmiany umowy

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 1 i 2 Umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów              o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

  - zmiany stawki opłaty za korzystanie ze środowiska za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów na składowisku.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawcy będzie przysługiwało większe wynagrodzenie w stosunku do roku 2021. W takiej sytuacji wartość wynagrodzenia netto może wzrosnąć o kwotę stanowiącą iloczyn wartości wzrostu stawki (tj. różnicy między stawką obowiązującą w 2021 a kwotą 270zł) oraz ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych umieszczonych w roku 2020 na składowisku.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2).

- W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany aktów prawa miejscowego wpływających na sposób spełniania świadczenia.

- Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany liczby obsługiwanych nieruchomości             w stosunku do szacunkowej liczby podanej w SIWZ o wartość powyżej 10% liczby obsługiwanych nieruchomości - w takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe będzie zwiększone lub zmniejszone proporcjonalnie do zwiększonej lub zmniejszonej liczby obsługiwanych nieruchomości, o każdy punkt procentowy przekraczający podaną w SIWZ wartość 10%.

- Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany aktów prawa miejscowego wpływających na sposób spełniania świadczenia.

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących,

  - ogłoszeniu upadłości

  - ogłoszeniu likwidacji

  - zawieszeniu działalności.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

- załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz z załącznikami nr 10 – wykaz nieruchomości przeznaczonych do odbioru odpadów i nr 11 – ilość odebranych odpadów w latach 2017-2019

- załącznik nr 2 – Raport z odbioru, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- załącznik nr 3 – Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia.

- załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający:	 Wykonawca:

Oznaczenie sprawy: IR.271.14.2019

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

RAPORT Z ODBIORU, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

za miesiąc ………………………..

(odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych)

| Kod odebranych odpadów komunalnych1) | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych2) | Ilość (masa) odebranych odpadów komunalnych (Mg3)) | Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne | Sposób zagospodarowania odpadów komunlanych4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1)Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923)

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923)

3)Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4)Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy;

………………………………………………………..

(Data, podpis)

Oznaczenie sprawy: IR.271.14.2019

Załącznik nr  3  do umowy

...............................................

PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

WYKAZ OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach  2020-2024.”

| L.p. | Imię i nazwisko pracownika | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Podstawa dysponowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Oświadczam/-y, że podane w powyższym wykazie osoby pod numerem....................są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

………..………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oznaczenie sprawy: IR.271.14.2019                                                      Załącznik nr  4  do umowy

Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania

zawarta dnia …………………… pomiędzy:

Gminą Ścinawa z siedzibą w Ścinawie przy ul. Rynek 17 NIP 692-226-13-96 Regon …………………… zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”

reprezentowanym przez Burmistrza Ścinawy Pana Krystiana Kosztyłę oraz

……..…………………………………….......................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP:…………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:  …………………………………………………………..

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”,  (zwanego w dalszej części „rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone mu przez Administratora na podstawie umowy nr ………………….. z dnia ………………………., dane osobowe, w zakresie niezbędnym do celów związanych z realizacją zadania pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Ścinawa w latach 2020-2024”.

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

§4
Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego tj. w godzinach 8:00 – 15:00 i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W tej sytuacji przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony.

- Wypowiedzenie niniejszej umowy następuje automatycznie z wypowiedzeniem umowy na świadczenie usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach 2020-2024.

§8
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

§9
Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10
 Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy RODO.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

- W wypadku, gdyby któreś z postanowień Umowy powierzenia ew. przyszłych postanowień dołączonych do niniejszej Umowy powierzenia okazało się w całości lub w części nieskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Powyższe dotyczy także ewentualnych luk w uregulowaniach Umowy powierzenia.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

_____________________                                                             ____________________

Administrator danych 		                                             Podmiot przetwarzający